# Planning prévisionnel détaillé

## Projet : Système de Gestion d’une Pâtisserie – Gestion de Stock

### Période : du 22/05/2026 au 17/06/2026

| Date | Phase | Objectifs & tâches | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/05/2026 | Conception | Définition des fonctionnalités principales | Cahier des charges |
| 24/05/2026 | Base de données | Création du MCD | Diagramme MCD |
| 25/05/2026 | Base de données | Création du MLD | Diagramme MLD |
| 26/05/2026 | Base de données | Création de la base MySQL | Base SQL |
| 27/05/2026 | UI/UX | Création des maquettes principales | Maquettes Figma |
| 28/05/2026 | Front-end | Création de la structure HTML/CSS | Structure du site |
| 29/05/2026 | Front-end | Développement page Accueil | Interface Accueil |
| 30/05/2026 | Front-end | Développement page Produits | Liste produits |
| 31/05/2026 | Front-end | Développement formulaire ajout produit | Formulaire produit |
| 01/06/2026 | Back-end | Connexion PHP avec MySQL | Connexion BD |
| 02/06/2026 | Back-end | Développement ajout produit | Fonction ajout |
| 03/06/2026 | Back-end | Développement modification produit | Fonction modification |
| 04/06/2026 | Back-end | Développement suppression produit | Fonction suppression |
| 05/06/2026 | Back-end | Gestion des catégories | CRUD catégories |
| 06/06/2026 | Dashboard Admin | Création tableau admin | Dashboard admin |
| 07/06/2026 | Sécurité | Protection SQL Injection + XSS | Sécurité de base |
| 08/06/2026 | Responsive | Adaptation mobile/tablette | Site responsive |
| 09/06/2026 | Tests | Tests et correction des erreurs | Version corrigée |
| 10/06/2026 | Documentation | Finalisation du rapport de travail | Rapport final prêt |
| 11/06/2026 | GitHub | Organisation du code + README | Projet GitHub |
| 12/06/2026 | Présentation | Création PowerPoint | Présentation PPT |
| 13/06/2026 | Finalisation | Vérification complète du projet | Projet final |
| 14/06/2026 | Préparation | Préparation de la démonstration | Démo prête |
| 15/06/2026 | Révision | Révision du rapport et présentation | Version finale |
| 16/06/2026 | Préparation finale | Répétition soutenance | Soutenance prête |
| 17/06/2026 | Soutenance | Présentation du projet devant les formateurs | Soutenance finale |

# Méthodologie de travail

Le projet sera réalisé selon la méthode Kanban avec une organisation des tâches sous forme de colonnes :

- À faire

- En cours

- Terminé

Le suivi du projet sera effectué avec Trello et GitHub afin d’assurer une bonne organisation et un suivi régulier de l’avancement.